เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดบริการและขอบเขตงาน (Scope of Work)

บริการให้คำปรึกษาและวางระบบ สำหรับฝ่ายขายและ AI Agent

| ผู้ว่าจ้าง | ........................................ |
| --- | --- |
| ผู้ให้บริการ | นาย ณัฐพัชร์ รุขพันธ์เมธี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1103900048085 |
| ค่าบริการ | ตามใบเสนอราคาเลขที่ .................. ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม · หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ร้อยละ 3 · ชำระเต็มจำนวนก่อนวันเข้าพบครั้งที่ 1 |

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการ ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ โดยมีผลผูกพันและให้ใช้บังคับเช่นเดียวกับข้อความในสัญญาหลักทุกประการ

1. วัตถุประสงค์ของการให้บริการ

ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ผู้ให้บริการวางระบบงานของทีมขายเฉพาะเรื่องที่ผู้ว่าจ้างเลือกในตารางสรุปรายการบริการท้ายเอกสารฉบับนี้ ทั้งด้านการบริหารบุคลากรฝ่ายขายและด้านการใช้ AI (ระบบปัญญาประดิษฐ์) รับงานที่ทำซ้ำของทีม

ชุดเครื่องมือที่ใช้เป็นฐานของแต่ละเรื่อง ผู้ให้บริการใช้งานจริงในธุรกิจของตนเองอยู่ การให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างเป็นการตั้งค่าตามข้อมูลและวิธีทำงานของผู้ว่าจ้าง

2. รูปแบบการให้บริการ

การให้บริการวางระบบมี 2 แบบ ได้แก่ แบบ 1 วัน และแบบครบรอบ 2 วัน ผู้ว่าจ้างเลือกแบบในตารางสรุปรายการบริการ การวางระบบ 1 วันรวมเรื่องได้ไม่เกิน 2 เรื่อง หากผู้ว่าจ้างเลือกมากกว่า 2 เรื่อง ให้แบ่งเป็นวันวางระบบถัดไป โดยกำหนดวันตามที่ตกลงร่วมกัน

วันเข้าพบครั้งที่ 1 ใช้เวลา 1 วัน ประกอบด้วยการเก็บความต้องการ การบันทึกตัวเลขตั้งต้น การตกลงเกณฑ์รับงาน และการตั้งค่าระบบพื้นฐานให้ผู้ว่าจ้างเริ่มใช้งาน

แบบ 1 วัน ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและส่งมอบระบบพื้นฐานที่ใช้งานได้ในวันเข้าพบครั้งที่ 1 และดูแลออนไลน์ผ่าน LINE ภายใน 30 วันนับจากวันดังกล่าว ได้แก่ การตอบคำถามการใช้งานและการแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบพื้นฐาน ทั้งนี้ไม่รวมการออกแบบหรือการวางระบบนอกเหนือจากที่ตกลงในวันเข้าพบครั้งที่ 1

แบบครบรอบ 2 วัน เพิ่มการปรับระบบตามการใช้งานจริงระหว่างรอบ และวันเข้าพบครั้งที่ 2 ภายใน 14 วันนับจากวันเข้าพบครั้งที่ 1 เพื่อส่งมอบระบบที่ปรับแล้ว ทดสอบตามเกณฑ์รับงาน และสอนการใช้งาน พร้อมระยะดูแลหลังส่งมอบ 30 วัน

3. ขอบเขตการให้บริการรายเรื่อง

ผู้ว่าจ้างเลือกรับบริการได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 เรื่อง เรื่องที่มีผลบังคับคือเรื่องที่ทำเครื่องหมายในตารางสรุปรายการบริการท้ายเอกสารฉบับนี้

3.1 การวางชุดคัดเซลล์ (Scorecard + คำถามสัมภาษณ์ + AI ช่วยอ่านเรซูเม่)

ผู้ให้บริการจะจัดทำเกณฑ์ประเมินผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขาย (Scorecard) ชุดคำถามสัมภาษณ์ และโจทย์ทดสอบงาน 1 ชุด ตามสินค้า กลุ่มลูกค้า และวิธีขายของผู้ว่าจ้าง พร้อมตั้งค่าผู้ช่วย AI (ระบบปัญญาประดิษฐ์) ในบัญชีของผู้ว่าจ้าง ให้สรุปเรซูเม่ของผู้สมัครเทียบกับเกณฑ์ดังกล่าว

งานตามข้อนี้ไม่รวมการประกาศรับสมัคร การคัดเลือกหรือตัดสินใจจ้างแทนผู้ว่าจ้าง การสัมภาษณ์ผู้สมัครแทนผู้ว่าจ้าง และการตรวจสอบประวัติบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

1.  ผู้ให้บริการสัมภาษณ์เจ้าของและหัวหน้าทีมขาย เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่ตำแหน่งต้องการ

2.  ผู้ให้บริการจัดทำ Scorecard ชุดคำถาม และโจทย์ทดสอบงาน แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้างทดลองใช้ในวันเข้าพบครั้งที่ 1

3.  ผู้ให้บริการตั้งค่าผู้ช่วย AI สำหรับสรุปเรซูเม่ในบัญชีของผู้ว่าจ้าง

4.  ผู้ว่าจ้างทดลองใช้กับผู้สมัครจริงระหว่างรอบ แล้วผู้ให้บริการปรับเกณฑ์ตามผลที่พบ (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

5.  ผู้ให้บริการทดสอบตามเกณฑ์รับงานร่วมกับหัวหน้าทีมขายในวันเข้าพบครั้งที่ 2 (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

เกณฑ์รับงาน (แบบครบรอบ 2 วัน)

หัวหน้าทีมขายของผู้ว่าจ้างใช้ชุดเอกสารคัดเรซูเม่จริงอย่างน้อย 10 ฉบับ และใช้ชุดคำถามสัมภาษณ์ผู้สมัครจริงอย่างน้อย 1 คน

ข้อนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้ว่าจ้างเลือกเรื่อง "คัดคน" ในตารางสรุปรายการบริการ

3.2 การวาง KPI และโมเดลค่าคอม พร้อมชีตคำนวณ

ผู้ให้บริการจะจัดทำโครงสร้างตัวชี้วัดของทีมขาย (KPI) โมเดลค่าตอบแทนจากยอดขาย (ค่าคอม) ให้ผู้ว่าจ้างเลือก 2 ถึง 3 แบบ และชีตคำนวณค่าคอมจากข้อมูลการขายจริงของผู้ว่าจ้าง โดยทดลองคำนวณย้อนหลัง 3 เดือน

งานตามข้อนี้ไม่รวมการคำนวณเงินเดือน ภาษีเงินได้ หรือประกันสังคม การจ่ายค่าคอมแทนผู้ว่าจ้าง และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1.  ผู้ให้บริการรับข้อมูลยอดขายรายบุคคลย้อนหลัง 3 เดือนและโครงค่าคอมเดิมจากผู้ว่าจ้าง

2.  ผู้ให้บริการจัดทำ KPI และโมเดลค่าคอมเบื้องต้น แล้วนำเสนอในวันเข้าพบครั้งที่ 1

3.  ผู้ให้บริการจัดทำชีตคำนวณ และทดลองคำนวณย้อนหลังกับข้อมูลจริง

4.  ผู้ว่าจ้างเลือกโมเดลที่จะใช้ ผู้ให้บริการปรับชีตให้ตรงกับโมเดลที่เลือก

5.  ผู้ให้บริการทดสอบชีตกับข้อมูลเดือนล่าสุดตามเกณฑ์รับงาน และสอนผู้รับผิดชอบใช้ชีตในวันเข้าพบครั้งที่ 2 (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

เกณฑ์รับงาน (แบบครบรอบ 2 วัน)

ชีตคำนวณค่าคอมของเดือนล่าสุดจากข้อมูลจริงของผู้ว่าจ้างได้ และผู้ว่าจ้างระบุโมเดลค่าคอมที่เลือกใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้ว่าจ้างเลือกเรื่อง "เป้าและค่าคอม" ในตารางสรุปรายการบริการ

3.3 การวางจังหวะประชุมทีมขายและการโค้ชจากตัวเลข

ผู้ให้บริการจะจัดทำรูปแบบการประชุมทีมขายรายวันและรายสัปดาห์ ชุดคำถามติดตามดีลค้าง และแบบฟอร์มการพูดคุยรายบุคคลรายเดือน แล้วทดลองใช้กับหัวหน้าทีมในวันเข้าพบครั้งที่ 1

สำหรับแบบครบรอบ 2 วัน ผู้ให้บริการเข้าสังเกตการประชุมจริงของผู้ว่าจ้าง 1 ครั้งในวันเข้าพบครั้งที่ 2 และให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าทีม

งานตามข้อนี้ไม่รวมการทำหน้าที่หัวหน้าทีมแทนผู้ว่าจ้าง การประเมินผลงานหรือลงโทษพนักงาน และการจัดทำระบบรายงานใหม่ (หากต้องการ ให้เลือกเรื่องตามข้อ 3.4 ประกอบ)

ขั้นตอนการทำงาน

1.  ผู้ให้บริการสัมภาษณ์หัวหน้าทีมเรื่องการประชุมและข้อมูลที่ใช้อยู่

2.  ผู้ให้บริการจัดทำรูปแบบการประชุมและชุดคำถาม แล้วทดลองใช้กับหัวหน้าทีมในวันเข้าพบครั้งที่ 1

3.  หัวหน้าทีมใช้รูปแบบดังกล่าวกับทีมจริงระหว่างรอบ (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

4.  ผู้ให้บริการสังเกตการประชุมจริง 1 ครั้งในวันเข้าพบครั้งที่ 2 และปรับรูปแบบให้เหมาะกับทีม (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

เกณฑ์รับงาน (แบบครบรอบ 2 วัน)

หัวหน้าทีมของผู้ว่าจ้างดำเนินการประชุมจริง 1 ครั้งตามรูปแบบที่จัดทำ โดยใช้ข้อมูลดีลจริงของทีม

ข้อนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้ว่าจ้างเลือกเรื่อง "หัวหน้าคุมทีม" ในตารางสรุปรายการบริการ

3.4 การวาง AI ตอบแชตลูกค้าและระบบจดงานขายผ่าน LINE

ผู้ให้บริการจะตั้งค่าผู้ช่วย AI ตอบแชตลูกค้าใน LINE OA (บัญชีทางการบน LINE) ของผู้ว่าจ้าง ให้ตอบจากข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ แจ้งลูกค้าว่าเป็น AI ตั้งแต่ข้อความแรก และบันทึกชื่อ ช่องทางติดต่อ และความต้องการของลูกค้าลงตารางรายชื่อ

ผู้ให้บริการจะตั้งค่าให้พนักงานขายบันทึกงานขายผ่าน LINE ระบบเตือนงานที่ต้องติดตามทุกเช้า และหน้าสรุปงานค้างสำหรับหัวหน้าทีม

งานตามข้อนี้ไม่รวมการตอบแชตแทนพนักงานในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เช่น ราคาพิเศษ การต่อรอง หรือข้อร้องเรียน การยิงโฆษณา การส่งข้อความหาลูกค้าจำนวนมาก และการเชื่อมต่อกับระบบ ERP หรือโปรแกรมบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

1.  ผู้ว่าจ้างส่งสิทธิ์ผู้ดูแล LINE OA บัญชี Google คำถามที่พบบ่อย และรายการสินค้าก่อนวันเข้าพบครั้งที่ 1

2.  ผู้ให้บริการตั้งค่าระบบพื้นฐานในวันเข้าพบครั้งที่ 1 และพนักงานขายเริ่มใช้งานวันเดียวกัน

3.  ผู้ให้บริการปรับข้อมูลคำตอบและกติกาการส่งต่อจากบทสนทนาจริงระหว่างรอบ (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

4.  ผู้ให้บริการทดสอบกับคำถามจริงและสอนหัวหน้าทีมใช้หน้าสรุปในวันเข้าพบครั้งที่ 2 (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

เกณฑ์รับงาน (แบบครบรอบ 2 วัน)

ผู้ช่วย AI ตอบหรือส่งต่อพนักงานได้ถูกต้องในการทดสอบด้วยคำถามจริงของผู้ว่าจ้าง 20 ข้อ และพนักงานขายทุกคนบันทึกงานผ่าน LINE ได้ติดต่อกัน 5 วันทำการ

ข้อนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้ว่าจ้างเลือกเรื่อง "ฝ่ายขาย" ในตารางสรุปรายการบริการ

3.5 การวางผู้ช่วยออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จจาก LINE

ผู้ให้บริการจะตั้งค่าผู้ช่วยออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินจากข้อความใน LINE ตามแม่แบบเอกสารของผู้ว่าจ้าง โดยค้นข้อมูลลูกค้าจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือชื่อ คำนวณยอดและออกเลขที่เอกสารหลังพนักงานกดยืนยันเท่านั้น และจัดเก็บไฟล์ใน Google Drive ของผู้ว่าจ้าง

งานตามข้อนี้ไม่รวมการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 การยื่นภาษี การบันทึกบัญชี และการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีหรือระบบ ERP

ขั้นตอนการทำงาน

1.  ผู้ว่าจ้างส่งแม่แบบเอกสาร รายการสินค้า และข้อมูลลูกค้าก่อนวันเข้าพบครั้งที่ 1

2.  ผู้ให้บริการตั้งค่าแม่แบบและผู้ช่วยออกเอกสารพื้นฐานในวันเข้าพบครั้งที่ 1

3.  พนักงานทดลองออกเอกสารจริงระหว่างรอบ ผู้ให้บริการปรับการค้นข้อมูลและรูปแบบเอกสาร (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

4.  ผู้ให้บริการตรวจเอกสารที่ออกจริงร่วมกับผู้ว่าจ้างในวันเข้าพบครั้งที่ 2 (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

เกณฑ์รับงาน (แบบครบรอบ 2 วัน)

ระบบออกเอกสารจริงอย่างน้อย 10 ฉบับ โดยตัวเลขตรงกับรายการสินค้าของผู้ว่าจ้าง และเอกสารทุกฉบับผ่านการยืนยันของพนักงานก่อนออก

ข้อนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้ว่าจ้างเลือกเรื่อง "ฝ่ายเอกสาร" ในตารางสรุปรายการบริการ

3.6 การวางห้องทำงานคอนเทนต์ AI (สืบคู่แข่ง · สรุปเรื่องประจำวัน · วางแผนโพสต์)

ผู้ให้บริการจะติดตั้งชุดห้องทำงานคอนเทนต์ 3 ห้อง ได้แก่ ห้องติดตามคู่แข่ง ห้องสรุปเรื่องประจำวัน และห้องวางแผนคอนเทนต์ บนคอมพิวเตอร์ของผู้ว่าจ้าง พร้อมตั้งค่าข้อมูลคู่แข่ง กลุ่มลูกค้า และน้ำเสียงของแบรนด์ผู้ว่าจ้าง โดยใช้ผู้ช่วย AI ที่ผู้ว่าจ้างมีบัญชีอยู่ (Claude Code หรือ Codex) เป็นผู้ดำเนินงาน

งานตามข้อนี้ไม่รวมการผลิตหรือโพสต์คอนเทนต์แทนผู้ว่าจ้าง การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ การยิงโฆษณา และค่าบัญชีผู้ช่วย AI ของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

1.  ผู้ว่าจ้างเตรียมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Claude Code หรือ Codex และรายชื่อคู่แข่ง 3 ถึง 5 รายก่อนวันเข้าพบครั้งที่ 1

2.  ผู้ให้บริการติดตั้งห้องทำงานทั้ง 3 ห้องและตั้งค่าข้อมูลตั้งต้นในวันเข้าพบครั้งที่ 1

3.  ผู้ดูแลคอนเทนต์ของผู้ว่าจ้างใช้ห้องทำงานระหว่างรอบ ผู้ให้บริการปรับน้ำเสียงและแฟ้มคู่แข่ง (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

4.  ผู้ให้บริการตรวจงานที่ร่างจริงและสอนการวางแผนรายสัปดาห์ในวันเข้าพบครั้งที่ 2 (เฉพาะแบบครบรอบ 2 วัน)

เกณฑ์รับงาน (แบบครบรอบ 2 วัน)

ผู้ดูแลคอนเทนต์ของผู้ว่าจ้างร่างคอนเทนต์จริงจากห้องทำงานอย่างน้อย 5 ชิ้น และจัดทำแผนคอนเทนต์ของสัปดาห์ถัดไปได้ด้วยตนเอง

ข้อนี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้ว่าจ้างเลือกเรื่อง "ฝ่ายคอนเทนต์" ในตารางสรุปรายการบริการ

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาทั้งหมดนับจากวันเข้าพบครั้งที่ 1 เป็นจุดตั้งต้น

| ช่วงเวลา | งานที่ดำเนินการ | ใช้กับ |
| --- | --- | --- |
| ก่อนวันเข้าพบครั้งที่ 1 | ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการ และส่งสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีกับข้อมูลตามข้อ 7 | ทั้งสองแบบ |
| วันเข้าพบครั้งที่ 1 | เก็บความต้องการ บันทึกตัวเลขตั้งต้น ตกลงเกณฑ์รับงาน และตั้งค่าระบบพื้นฐาน | ทั้งสองแบบ |
| 30 วันนับจากวันเข้าพบครั้งที่ 1 | ดูแลออนไลน์ผ่าน LINE: ตอบคำถามการใช้งานและแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบพื้นฐาน | แบบ 1 วัน |
| ระหว่างรอบ | ผู้ว่าจ้างใช้งานจริง ผู้ให้บริการปรับระบบ | แบบครบรอบ |
| ภายในวันที่ 14 นับจากวันเข้าพบครั้งที่ 1 | วันเข้าพบครั้งที่ 2: ส่งมอบ ทดสอบตามเกณฑ์รับงาน และสอนการใช้งาน | แบบครบรอบ |
| 30 วันนับจากวันเข้าพบครั้งที่ 2 | ระยะดูแลหลังส่งมอบ | แบบครบรอบ |

5. เกณฑ์รับงานและการแก้ไข

เกณฑ์รับงานของแต่ละเรื่องตามข้อ 3 ใช้กับแบบครบรอบ 2 วัน และอาจปรับรายละเอียดได้ในวันเข้าพบครั้งที่ 1 โดยต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามรับทราบทั้งสองฝ่าย

การทดสอบตามเกณฑ์รับงานดำเนินการในวันเข้าพบครั้งที่ 2 หากระบบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้วยเหตุจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะแก้ไขภายในระยะดูแล 30 วัน

สำหรับแบบ 1 วัน การส่งมอบถือว่าครบถ้วนเมื่อระบบพื้นฐานของเรื่องที่เลือกใช้งานได้ในวันเข้าพบครั้งที่ 1 และงานตามขั้นตอนที่ระบุว่าเฉพาะแบบครบรอบ 2 วันไม่อยู่ในขอบเขต

หากระบบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้วยเหตุที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ส่งข้อมูล ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชี หรือพนักงานไม่ได้ใช้งานตามที่ตกลง ให้ถือว่าผู้ให้บริการส่งมอบงานในส่วนของตนแล้ว

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูล ให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชี หรือดำเนินการตามเงื่อนไขที่จำเป็นล่าช้า ระยะเวลาดำเนินงานให้ขยายออกไปตามระยะเวลาที่ล่าช้า

6. รายการนอกขอบเขต

•   การรับประกันยอดขาย กำไร ตัวชี้วัดทางธุรกิจ หรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

•   เรื่องที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้เลือกในตารางสรุปรายการบริการ

•   การสร้างเว็บไซต์ การยิงโฆษณา และการผลิตคอนเทนต์แทนผู้ว่าจ้าง

•   การเชื่อมต่อกับระบบ ERP โปรแกรมบัญชี หรือระบบอื่นของผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3

•   สำหรับแบบ 1 วัน การออกแบบหรือการวางระบบนอกเหนือจากที่ตกลงในวันเข้าพบครั้งที่ 1 การปรับระบบตามการใช้งานจริง และการทดสอบตามเกณฑ์รับงาน

•   การแก้ไขหรือเพิ่มความสามารถหลังสิ้นสุดระยะดูแล 30 วันของแบบครบรอบ 2 วัน

•   การแก้ไขหรือเพิ่มความสามารถหลังสิ้นสุดระยะดูแลออนไลน์ 30 วันของแบบ 1 วัน

•   การให้บริการใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะประเมินขอบเขต ระยะเวลา และค่าบริการเพิ่มเติมก่อนเริ่มงาน และจะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อได้รับความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

7. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

•   จัดให้เจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมในวันเข้าพบครั้งที่ 1

•   กำหนดพนักงาน 1 คนเป็นผู้ดูแลระบบของแต่ละเรื่องหลังการส่งมอบ

•   เปิดบัญชีและให้สิทธิ์ผู้ดูแลแก่ผู้ให้บริการในบัญชีที่จำเป็น เช่น LINE OA และ Google ในนามของผู้ว่าจ้าง ก่อนวันเข้าพบครั้งที่ 1

•   จัดส่งข้อมูลตัวอย่างตามที่ระบุในแต่ละเรื่อง โดยปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน

•   ชำระค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของผู้ว่าจ้างโดยตรง

8. ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าบริการคิดตามจำนวนวันของแบบที่ผู้ว่าจ้างเลือกในตารางสรุปรายการบริการ และเป็นไปตามใบเสนอราคาที่อ้างถึง ผู้ว่าจ้างชำระเต็มจำนวนก่อนวันเข้าพบครั้งที่ 1

ผู้ให้บริการเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการตามเอกสารฉบับนี้จึงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าบริการ ตามประเภทเงินได้ค่าจ้างทำของหรือค่าบริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 30 วันนับจากวันที่หักภาษี ตามที่อยู่ นาย ณัฐพัชร์ รุขพันธ์เมธี 3725 ซอย ลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น กทม. 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1103900048085

ค่าบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการภายนอก ได้แก่ ค่าแพ็กเกจ LINE OA ค่าใช้งาน AI ตามปริมาณการใช้งาน และค่าบัญชีผู้ช่วย AI ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้เปิดบัญชี ถือสิทธิ์ และชำระเงินโดยตรง

9. การเดินทางและการนัดหมาย

การเข้าพบทุกครั้งเป็นการให้บริการ ณ สถานที่ของผู้ว่าจ้าง ไม่มีค่าเดินทางสำหรับระยะทางรวมไป-กลับไม่เกิน 150 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางส่วนที่เกินคิดค่าเดินทางกิโลเมตรละ 7 บาท โดยผู้ให้บริการจะแจ้งจำนวนเงินก่อนยืนยันวันนัดหมาย

การเลื่อนวันเข้าพบให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อกำหนดวันใหม่ร่วมกัน

10. ข้อมูล บัญชีระบบ และทรัพย์สินทางปัญญา

บัญชีระบบทั้งหมดเปิดในนามของผู้ว่าจ้าง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานเป็นของผู้ว่าจ้าง

ผู้ให้บริการไม่ระงับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ว่าจ้าง และไม่ถือข้อมูลของผู้ว่าจ้างเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุบริการ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิใช้ระบบ เอกสาร และการตั้งค่าที่ส่งมอบภายในกิจการของตนได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา แม่แบบและวิธีการทำงานตั้งต้นที่ผู้ให้บริการใช้ร่วมกับลูกค้ารายอื่นยังเป็นของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง เช่น ข้อมูลลูกค้าและเรซูเม่ผู้สมัคร เฉพาะเพื่อการให้บริการตามเอกสารฉบับนี้ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของผู้ว่าจ้างแก่บุคคลภายนอก

เมื่อสิ้นสุดบริการ ผู้ให้บริการจะคืนสิทธิ์ผู้ดูแลบัญชีทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้าง

สรุปรายการบริการ

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในเรื่องที่ผู้ว่าจ้างเลือกรับบริการ (การวางระบบ 1 วันรวมได้ไม่เกิน 2 เรื่อง) และเลือกแบบการให้บริการ 1 แบบ

เรื่องที่เลือก

| เลือก | รายการ | ค่าบริการ |
| --- | --- | --- |
|  | วางระบบปั้นทีมขาย ด้านคัดคนเข้าทีม | รวมในแบบที่เลือก |
|  | วางระบบปั้นทีมขาย ด้านเป้าและค่าคอม | รวมในแบบที่เลือก |
|  | วางระบบปั้นทีมขาย ด้านหัวหน้าคุมทีม | รวมในแบบที่เลือก |
|  | วางระบบ AI Office สำหรับฝ่ายขาย ด้านตอบแชตและตามลูกค้า | รวมในแบบที่เลือก |
|  | วางระบบ AI Office สำหรับฝ่ายขาย ด้านเอกสารขาย | รวมในแบบที่เลือก |
|  | วางระบบ AI Office สำหรับฝ่ายขาย ด้านคอนเทนต์ | รวมในแบบที่เลือก |

แบบการให้บริการ

| เลือก | แบบ | ค่าบริการ |
| --- | --- | --- |
|  | วางระบบครบรอบ 2 วัน · วันที่ 1 + วันที่ 2 ภายใน 14 วัน · ปรับตามการใช้งานจริง · ทดสอบกับงานจริงตามที่ตกลง · ดูแลต่อ 30 วันหลังวันที่ 2 | ฿69,800 (2 วัน) |
|  | ปรึกษาและวางระบบ 1 วัน · ลงระบบพื้นฐานให้ทีมใช้วันนั้น · ดูแลออนไลน์ผ่าน LINE 30 วัน (ไม่รวมการออกแบบหรือวางระบบนอกเหนือจากที่ตกลงกัน) | ฿34,900 (1 วัน) |

ค่าบริการทุกรายการไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการภายนอกตามข้อ 8

วันเข้าพบครั้งที่ 1  ........................................

วันเข้าพบครั้งที่ 2  ........................................ (แบบครบรอบ · ไม่เกินวันที่ 14 นับจากวันเข้าพบครั้งที่ 1)

| ลงชื่อ .............................................. ผู้ว่าจ้าง ........................................ วันที่ ...................................... | ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้บริการ นาย ณัฐพัชร์ รุขพันธ์เมธี วันที่ ...................................... |
| --- | --- |